Российская Федерация

Новгородская область

Новгородский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11.03.2023          № 9- рг

с.Бронница

Об утверждении графика ремонта

автомобильных дорог общего

пользования местного значения в

населенных пунктах Бронницкого

сельского поселения на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бронницкого сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый график ремонта автомобильных  дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Бронницкого сельского поселения на 2023 год.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Официальный вестник Бронницкого сельского поселения» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.bronnicaadm.ru в раздел «Документы» подраздел «Распоряжения».

Глава сельского поселения                                             С.Г. Васильева

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Бронницкого сельского поселения

№ 9-рг от 11.03.2023

ГРАФИК

ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах  Бронницкого сельского поселения на 2023 год

| № пп | Наименование объекта | Виды работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги "с. Бронница, ул. Восточная" (участок от примыкания к ул. Молодежная до д.№29 ул. Восточная) (в рамках проекта "Дорога к дому) | Текущий ремонт | май-август |
| 2 | Ремонт участков автомобильной дороги "с. Бронница, ул. Мира" (участок - от примыкания к а/ дороге "Бронница – Частова до д. №23, участок - от д. №34 до д. №22, участок - от д.№2 до д.№12, участок - от д.№1 до д.№9) (в рамках проекта "Дорога к дому) | Текущий ремонт | май-август |
| 3 | Ремонт участков автомобильной дороги "с. Бронница, ул. Нишенская" (участок - от д. №23 до д.№26, участок - от д. №6 до д. №36 участок - от д. №6 до д. №23, участок - от д.№26 до д. №166 (до заезда на асфальтобетон-ное покрытие по ул. Эстьянская)) (в рамках проекта "Дорога к дому) | Текущий ремонт | Июнь-сентябрь |