Российская Федерация

Новгородская область

Новгородский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29.12.2021          № 114- рг

с.Бронница

Об утверждении графика ремонта

автомобильных дорог общего

пользования местного значения в

населенных пунктах Бронницкого

сельского поселения на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бронницкого сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый график ремонта автомобильных  дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Бронницкого сельского поселения на 2022 год.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Официальный вестник Бронницкого сельского поселения» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.bronnicaadm.ru в раздел «Документы» подраздел «Распоряжения».

Глава сельского поселения                                             С.Г. Васильева

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Бронницкого сельского поселения

№ 114-рг от 29.12.2021

ГРАФИК

ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах  Бронницкого сельского поселения на 2022 год

| № пп | Наименование объекта | Виды работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок автомобильной дороги "с. Бронница, ул. Бронницкая (от д. № 152 до д. №142)", (участок с асфальтобетонным покрытием - от примыкания к а\д (у д. 152) до территории АЗС)⋅ | Текущий ремонт | Июнь-октябрь |
| 2 | Автомобильная дорога "д. Полосы (по деревне)" | Текущий ремонт | Июнь-октябрь |
| 3 | Автомобильная дорога "Подъезд к д. Полосы" | Текущий ремонт | Июнь-октябрь |
| 4 | Участки автомобильной дороги "с. Бронница, ул. Мелиораторов", (участки с асфальтобетонным покрытием - проезд к домам № 7 и № 8 от автомобильной дороги Бронница-Частова, проезд к домам № 1, № 5, № 6 от автомобильной дороги Бронница-Частова) | Текущий ремонт | Июнь-октябрь |
| 5 | Автомобильная дорога "Подъезд к д. Чурилово" | Текущий ремонт | Июнь-октябрь |