Российская   Федерация

Новгородская область

Новгородский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020  № 136-рз

с.Бронница

О  плане мероприятий по благоустройству

территории Бронницкого сельского поселения

на 2021 год.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бронницкое  сельское поселение и в целях улучшения  благоустройства  территории Бронницкого сельского поселения,

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству территории Бронницкого сельского поселения на 2021 год.

2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

3.Опубликовать  распоряжение в периодическом печатном  издании «Официальный вестник  Бронницкого сельского поселения» и  разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу   www. bronnicaadm.ru в разделе  «Благоустройство»

Зам.Главы администрации:                                                 Е.М.Чеблакова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

Бронницкого сельского поселения

от  30.12.2020 г. № 136-рз

ПЛАН

мероприятий по  благоустройству

территории Бронницкого сельского  поселения на 2021 год.

| № п\п | наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить выявление объектов недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории Бронницкого сельского поселения | В течении года | Булин Е.В., служащий 1 категории Администрации поселения |
| 2 | Провести рейды по населенным пунктам с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений, | В течении года | Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 3 | Направлять письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | В течении года | Булин Е.В служащий 1 категории Администрации поселения |
| 4 | Направлять гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений , заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | Постоянно по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества | Булин Е.В., служащий 1 категории Администрации поселения |
| 5 | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории Бронницкого сельского поселения и соблюдения Правил пожарной безопасности , и об организации сбора и вывоза ТБО от жилых домов частного сектора | 1 квартал и по мере необходимости в течении года | Васильева С.Г., Глава поселения Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации Булин Е.В служащий 1 категории Администрации поселения |
| 6 | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории Бронницкого сельского поселения | постоянно | Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 7 | Провести на территории Бронницкого сельского поселения традиционный смотр-конкурс по благоустройству по номинациям : двор образцового содержания; подъезд образцового содержания; лучшая частная усадьба; самая благоустроенная территория организации, учреждения; активный участник движения по благоустройству | Во время проведения двухмесячника по благоустройству | Васильева С.Г., Глава поселения |
| 8 | Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистки от мусора и озеленению населенных пунктов поселения : 1.у многоквартирных домов в с.Бронница 2.в частном секторе в населенных пунктах поселения гражданам - отремонтировать заборы, произвести косметический ремонт жилых домов, благоустроить придомовую территорию | С 20 апреля по 5 мая В течении двухмесячника по благоустройству | Булин Е.В служащий 1 категории Администрации поселения, обслуживающая организация, председатели ТОС старосты населенных пунктов, жители, председатели ТОС |
| 9 | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенных пунктов, в местах отдыха: реках ,водоемах, парках | По мере необходимости апрель-октябрь | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В, служащий 1 категории Аджминистрации поселения |
| 10 | Организовать и провести работы по благоустройству гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | Апрель, май | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 11 | Продолжить работы по уничтожению на территории Бронницкого сельского поселения борщевика Сосновского, привлекать юридические и физические лица к административной ответственности за непринятие мер по уничтожению борщевика | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 12 | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В служащий 1 категории Администрации поселения |
| 13 | Провести уборку, благоустройство , озеленение и ремонт воинских захоронений силами коллективов, закрепленных за этими захоронениями | До 1 мая | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 14 | Произвести ремонт контейнерных площадок для сбора мусора в жилых массивах, многоквартирных домов | 2-3 квартал | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 15 | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов. Обновить по населенным пунктам сигналы оповещения | 2 квартал | Чеблакова Е.М., заместитель Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 16 | Силами учащихся Бронницкой общеобразовательной школы провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берегов рек Мста и Глушица ; 2)«Чистое село» | В течении двухмесячника по благоустройству | Администрация Бронницкого сельского поселения, МОУ Бронницкая общеобразовательная школа |
| 17 | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций , предприятий, независимо от форм собственности | В течении двухмесячника по благоустройству | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 18 | Организовать спиливание опасных фаутных деревьев в населенных пунктах поселения | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 19 | Организовать работы по своевременному окашиванию травы на общественных, придомовых и прилегающих территориях | Май-октябрь | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения Собственники , арендаторы земельных участков |
| 20 | Организовать работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Бронницкого сельского поселения | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 21 | Продолжить работу по постановке на учет в установленном законодательством порядке бесхозяйного и выморочного имущества | постоянно | Пиреева Е.М.., главный специалист, юрист Администрации поселения |
| 22 | Организовать работу по уборке остатков сгоревших домов, строений, сооружений, упавших заборов | По мере необходимости | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения Собственники жилых домов |
| 23 | Организовать работы по уборке и благоустройству территорий мест, определенных для массового купания населения | Май, июнь | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 24 | Продолжить работу по организации сбора и вывоза мусора от жилых домов частного сектора в населенных пунктах поселения | В течении года | Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 25 | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок в с.Бронница | Июнь | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 26 | Произвести текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 27 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках заключенных договоров по реализации мероприятий приоритетного проекта «Дорога к дому» | 3 квартал | Васильева С.Г., Глава поселения Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 28 | Продолжить работы благоустройству объектов внешнего благоустройства на территории поселения согласно мероприятий по муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Бронницкого сельского поселения на 2018-2022 годы» | 3 квартал | Васильева С.Г, Глава поселения, Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации Первушина С.Н., главный специалист |
| 29 | Провести работы по реализации местной инициативы граждан на территории ТОС «Наволок» по увековечиванию воинов Советской Армии- жителей д.Наволок, Войцы, погибших на фронтах ВОВ | 3 квартал | Председатель ТОС «Наволок» Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации |
| 30 | Реализовать мероприятия по строительству контейнерных площадок по сбору ТКО в населенных пунктах поселения | 3,4 квартал | Васильева С.Г, Глава поселения, Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 31 | Продолжить информирование населения о необходимости заключения договоров на сбор и вывоз ТКО с региональным оператором ООО «Экосити» | В течении года | Булин Е.В. служащий 1 категории Администрации поселения |