Российская Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  07.12.2018       № 108- рг

с.Бронница

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Бронницкого сельского

поселения от 16.01.2018 № 6-рг

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бронницкого сельского поселения,

- Внести изменения в распоряжение Администрации Бронницкого сельского поселения от 16.01.2018 № 6-рг.

  - График ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Бронницкого сельского поселения на 2019 год изложить в прилагаемой редакции.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Официальный вестник Бронницкого сельского поселения» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.bronnicаadm.ru. в разделе «Документы» подраздел «Распоряжения».

Глава сельского поселения:                                           С.Г.  Васильева

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Бронницкого сельского поселения

№ 6-рг от 16.01.2018

ГРАФИК

ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах  Бронницкого сельского поселения на 2018 год

| № пп | Наименование объекта | Виды работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога по ул.Колхозная в с. Бронница | Текущий ремонт участка дороги с асфальтобетонным покрытием | июнь-октябрь |
| 2 | Дорога по ул.Нагорная в с. Бронница | Текущий ремонт | июнь-октябрь |
| 3 | Дорога по ул. Полевая в д. Наволок | Текущий ремонт | июнь-октябрь |
| 4 | Понтонный мост в д. Малое Лучно | Текущий ремонт | май-июнь |
| 5 | Участок дороги в д. Чавницы (проезд к домам 21 и 29) | Текущий ремонт | сентябрь-октябрь |
| 6 | Участок дороги в д. Чавницы (проезд к домам 55 и 55А) | Текущий ремонт | сентябрь-октябрь |
| 7 | Участок дороги по д.Полосы | Текущий ремонт | сентябрь-октябрь |
| 8 | Участок дороги по ул.Песочная в с. Бронница | Текущий ремонт | сентябрь-ноябрь |