Российская   Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2013г. № 84

с. Бронница

О разработке схем теплоснабжения

муниципального образования

Бронницкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом  муниципального образования Бронницкое сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем теплоснабжения муниципального образования Бронницкое сельское поселение.

2. Разместить уведомление о начале разработки схем теплоснабжения на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.bronnicаadm.ru в раздел «Новости».

3. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.bronnicаadm.ru в раздел «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Зам. Главы Администрации                                                         Е. М. Чеблакова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бронницкого сельского поселения

от 03.06.2013 № 84

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРОННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение единой теплоснабжающей организации и установление зоны ее деятельности | 10.06.2013 |
| 2 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 17.06.2013 |
| 3 | Разработка схемы теплоснабжения | 17.07.2013 |
| 4 | Передача проекта схем теплоснабжения на рассмотрение | 18.07.2013 |
| 5 | Размещение проекта схем теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем теплоснабжения на официальном сайте | 01.08.2013 |
| 6 | Рассмотрение проекта схем теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 01.09.2013 |
| 7 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 22.08.2013 |
| 8 | Публичные слушания по проекту схем теплоснабжения | 02.09.2013 |
| 9 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 05.09.2013 |
| 10 | Принятие постановления Администрации об утверждении схем теплоснабжения | 06.09.2013 |
| 11 | Размещение схем теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем теплоснабжения на официальном сайте | 06.09.2013 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Бронницкого сельского поселения

от 03.06.2013 № 84

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Бронницкое сельское поселение

Администрация муниципального образования Бронницкое сельское поселение уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением администрации Бронницкого сельского поселения от 03 июня 2013 года № 84 «О разработке схем теплоснабжения муниципального образования Бронницкое сельское поселение»

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет с соблюдением следующих принципов:

-обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

-обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

-обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

-соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

-согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов.

Предложения по вопросу развития системы теплоснабжения и разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Бронницкое сельское поселение и соответствующей электронной модели принимаются по адресу:     Новгородская обл., Новгородский р-н, с. Бронница, ул. Березки, д.2

по телефону (факс): 8 (8162) 749-188

на адрес электронной почты: berezki2@mail.ru