Российская   Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2013г. № 80

с. Бронница

О внесении изменений в

постановление Администрации

Бронницкого сельского поселения

от 06.03.2013г. № 35

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 28 ноября 2009 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Бронницкого сельского поселения от 06.03.2013г. № 35 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Бронницкого сельского поселения», следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 «График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бронницкое сельское поселение» к постановлению Администрации Бронницкого сельского поселения изложить в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.bronnicаadm.ru в раздел «Документы»

Зам. Главы Администрации                                                         Е. М. Чеблакова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бронницкого сельского поселения

от 06.03.2013г. № 35

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРОННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения и водоотведения Бронницкого сельского поселения | 01.06.2013 |
| 2 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения и установление зоны ее деятельности | 22.02.2013 |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 28.06.2013 |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | 31.07.2013 |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 01.08.2013 |
| 6 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 02.08.2013 |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 02.09.2013 |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 23.08.2013 |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 03.09.2013 |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 06.09.2013 |
| 11 | Принятие постановления Администрации об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения | 09.09.2013 |
| 12 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 09.09.2013 |