Российская   Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2013г. № 35

с. Бронница

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

Бронницкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом  муниципального образования Бронницкое сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Бронницкое сельское поселение.

2. Разместить уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.bronnicаadm.ru в раздел «Новости».

3. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.bronnicаadm.ru в раздел «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                          Е.Н.Евсеева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бронницкого сельского поселения

от 06.03.2013г. № 35

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРОННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения Бронницкого сельского поселения | март 2013г. |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | март 2013г. |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | март 2013г. |
| 4 | Подготовка технического задания и последующее заключение договора с организацией-разработчиком схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ | апрель 2013г. |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | апрель – май 2013г. |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | май 2013г. |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | май 2013г. |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | май 2013г. |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | май 2013г. |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | июнь 2013г. |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | июнь 2013г. |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | июнь 2013г. |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | июнь 2013г. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Бронницкого сельского поселения

от 06.03.2013г. № 35

Уведомление о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бронницкое сельское поселение

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет с соблюдением следующих принципов: - обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения и потребления воды питьевого качества с учетом требований, установленных федеральными законами; - соблюдение баланса экономических интересов организации обеспечивающей водоснабжение и водоотведение и интересов потребителей; - минимизация затрат на водоснабжение в расчете на 1 куб. м. воде для потребителя в долгосрочной перспективе; - обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; - согласование схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. Для организации сбора исходной информации при разработке схемы водоснабжения и водоотведения и соответствующей электронной модели, рассмотрения и утверждения предлагаемых вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения Бронницкого сельского поселения и учета поступающих предложений по разработке схемы водоснабжения и водоотведения создана рабочая группа в прилагаемом составе (Распоряжение 10-рг от 05.02.2013г.). Предложения по вопросу развития системы водоснабжения и водоотведения и разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бронницкое сельское поселение и соответствующей электронной модели принимаются рабочей группой: - по адресу: Новгородская обл., Новгородский р-н, с. Бронница, ул. Березки, д.2 - по телефону (факс): 8 (8162) 749-188 - на адрес электронной почты: berezki2@mail.ru