Российская   Федерация

Новгородская область

Новгородский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2023  № 120-рг

с.Бронница

О  плане мероприятий по благоустройству

территории Бронницкого сельского поселения

на 2024 год.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом   Бронницкого  сельского поселения и в целях улучшения  благоустройства  территории Бронницкого сельского поселения,

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству территории Бронницкого сельского поселения на 2024 год.

2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

3.Опубликовать  распоряжение в периодическом печатном  издании «Официальный вестник  Бронницкого сельского поселения» и  разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу   www. bronnicaadm.ru в разделе  «Благоустройство»

Глава сельского поселения:                                               С.Г.Васильева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

Бронницкого сельского поселения

от  29.12.2023 г. № 120-рг

ПЛАН

мероприятий по  благоустройству

территории Бронницкого сельского  поселения на 2024 год.

| № п\п | наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-разъяснительная работа |  |  |
| 1.1 | Проводить собрания граждан по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории Бронницкого сельского поселения и соблюдения Правил пожарной безопасности , и об организации сбора и вывоза ТБО от жилых домов частного сектора | 1 квартал и по мере необходимости в течении года | Васильева С.Г., Глава поселения Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 1.2 | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории Бронницкого сельского поселения посредством объявлений, опубликования информации в СМИ | постоянно | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 1.3 | Привлекать к информационно-разъяснительной работе среди населения по выполнению на территории поселения мероприятий по благоустройству в рамках реализации приоритетных региональных проектов Молодежных совет, Совет ветеранов, волонтеров | В течении года | Прокофьева Е.С.., служащий 1 категории Кедик Н.Е. служащий 1 категории |
| 2 | Мероприятия по выявлению нарушений Правил благоустройства на территории Бронницкого сельского поселения |  |  |
| 2.1 | Проводить рейды по населенным пунктам с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений, | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 2.2 | Продолжить выявление объектов недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории Бронницкого сельского поселения | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 2.3 | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенных пунктов, в местах отдыха: реках ,водоемах, парках | По мере необходимости апрель-октябрь | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 2.4 | Направлять письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 2.5 | Направлять гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений , заборов, требующих ремонта, предостережения для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | Постоянно по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 3 | Мероприятия по благоустройству территории Бронницкого сельского поселения |  |  |
| 3.1 | Провести на территории Бронницкого сельского поселения традиционный смотр-конкурс по благоустройству по номинациям : двор образцового содержания; подъезд образцового содержания; лучшая частная усадьба; самая благоустроенная территория организации, учреждения; активный участник движения по благоустройству | Во время проведения двухмесячника по благоустройству | Васильева С.Г., Глава поселения |
| 3.2 | Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистки от мусора и озеленению населенных пунктов поселения : 1.у многоквартирных домов в с.Бронница 2.в частном секторе в населенных пунктах поселения гражданам - отремонтировать заборы, произвести косметический ремонт жилых домов, благоустроить придомовую территорию | Апрель-май В течении двухмесячника по благоустройству | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации обслуживающая организация, председатели ТОС старосты населенных пунктов, жители, председатели ТОС |
| 3.3 | Организовать и провести работы по благоустройству гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | Апрель, май | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 3.4 | Продолжить работы по уничтожению на территории Бронницкого сельского поселения борщевика Сосновского, привлекать юридические и физические лица к административной ответственности за непринятие мер по уничтожению борщевика | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 3.5 | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 3.6 | Провести уборку, благоустройство озеленение и ремонт воинских захоронений силами коллективов, закрепленных за этими захоронениями | До 1 мая | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 3.7 | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов. Обновить по населенным пунктам сигналы оповещения | 2 квартал | Чеблакова Е.М., заместитель Главы администрации поселения |
| 3.8 | Продолжить работу по постановке на учет в установленном законодательством порядке бесхозяйного и выморочного имущества | постоянно | Зиничева И.А. главный специалист, юрист Администрации поселения |
| 3.9 | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций , предприятий, независимо от форм собственности | В течении двухмесячника по благоустройству | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 3.10 | Организовать спиливание опасных фаутных деревьев в населенных пунктах поселения | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 3.11 | Организовать работы по своевременному окашиванию травы на общественных, придомовых и прилегающих территориях | Май-октябрь | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Собственники , арендаторы земельных участков |
| 3.12 | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок в с.Бронница | 2-3 квартал | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 4. | Мероприятия по сбору и вывозу ТКО на территории Бронницкого сельского поселения |  |  |
| 4.1 | Произвести ремонт контейнерной площадок для сбора мусора в жилых массивах, многоквартирных домов ( с.Бронница ул. Березки у д.42,44) | 2-3 квартал | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 4.2 | Осуществлять контроль за своевременным вывозом ТКО с контейнерных площадок на гражданских кладбищах | 3 квартал | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 4.3 | Продолжить строительство контейнерных площадок в населенных пунктах поселения | 2-3 квартал согласно плана | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 4.4 | Силами учащихся Бронницкой общеобразовательной школы провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берегов рек Мста и Глушица ; 2)«Чистое село» | В течении двухмесячника по благоустройству | Администрация Бронницкого сельского поселения, МАУ Бронницкая общеобразовательная школа, Молодежный совет, волонтеры |
| 4.5 | Продолжить информирование населения о необходимости заключения договоров на сбор и вывоз ТКО с региональным оператором ООО «Экосити» | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 4.6 | Продолжить работу по организации сбора и вывоза мусора от жилых домов частного сектора в населенных пунктах поселения | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 4.7 | Организовать работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Бронницкого сельского поселения | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения Борисова А.В. служащий 1 категории Администрации поселения |
| 5 | Мероприятия в рамках реализации приоритетных региональных проектов |  |  |
| 5.1 | Выполнить текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации поселения |
| 5.2 | Выполнить работы по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках заключенных договоров по реализации мероприятий приоритетного проекта «Дорога к дому» | 3 квартал | Васильева С.Г., Глава поселения Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |
| 5.3 | Продолжить работы благоустройству объектов внешнего благоустройства на территории поселения согласно мероприятий по муниципальной программе « Комплексное развитие территории Бронницкого сельского поселения на 2022-2026 годы» | 3 квартал | Васильева С.Г, Глава поселения, Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации |
| 5.4 | Выполнить работы по реализации местной инициативы граждан на территории ТОС « Березка» по благоустройству придомовой территории д.3 по ул.Мелиораторов с.Бронница | 3 квартал | Председатель ТОС « Березка» Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации |
| 5.5 | Выполнить работы по реализации местной инициативы граждан на территории ТОС « Радуга» по благоустройству придомовой территории д.4 по ул.Молодежная с.Бронница | 3 квартал | Председатель ТОС « Радуга», Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации |
| 5.6 | Выполнить мероприятия по реализации местной инициативы жителей с.Бронница в рамках реализации ППМИ по созданию системы видеонаблюдения на общественной территории в с.Бронница ул.Бронницкая у д.168 ( Бронницкий СДК) | В течении года | Васильева С.Г., Глава поселения Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации |
| 6. | Мероприятия по контролю за соблюдение Правил благоустройства на территории Бронницкого сельского поселения |  |  |
| 6.1 | Осуществлять мониторинг соблюдения физическими и юридическими лицами Правил благоустройства на территории Бронницкого сельского поселения | В течении года | Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации |
| 6.2 | Осуществлять контроль за исполнением предостережений в рамках соблюдения Правил благоустройства на территории Бронницкого сельского поселения | В течении года | Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации |
| 6.3 | Привлекать физические и юридические лица к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства на территории Бронницкого сельского поселения | В течении года | Чеблакова Е.М,, зам.главы администрации |