Российская Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2012     № 105

с.Бронница

Об утверждении плана реализации

Генерального плана Бронницкого сельского

поселения на 2012-2030 года

Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании решения  Совета депутатов Бронницкого сельского поселения от 08.06.2010 N 17 "Об утверждении генерального плана Бронницкого сельского поселения":

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.План реализации генерального плана Бронницкого сельского поселения на период 2012 - 2030 гг. согласно приложению 1;

1.2.Перечень мероприятий по реализации генерального плана Бронницкого сельского поселения  на период 2012 - 2030 гг. согласно приложению 2.

2.Опубликовать постановление в газете «Звезда» и  разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу   www. bronnicaadm.ru  в разделе «Градостроительная деятельность».

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации Бронницкого сельского поселения Чеблакову Е.М.

Глава сельского поселения:                                              Е.Н.Евсеева

Приложение 1

к постановлению

Главы Бронницкого сельского поселения

от 05.09.2012 № 105

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД 2012 - 2030 ГГ.

Цель Плана реализации Генерального плана Бронницкого сельского поселения - создание эффективного механизма реализации Генерального плана Бронницкого сельского поселения, определяющего последовательность действий органов местного самоуправления  поселения для достижения комплексного   развития муниципального образования Бронницкое сельское поселение.

В составеГенплана выделены временные сроки его реализации:

расчетный срок –2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработкидокументации по планировке территории Бронницкого сельского поселения: проектов планировкитерритории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - атакже учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Бронницкого сельского поселения.

Реализация Генерального плана  осуществляется на основании первоочередных мероприятийпо реализации, которые утверждаются Главой Бронницкого сельского поселения в течение 3-х месяцев со

дня утверждения Генерального плана. Органы местного самоуправления Бронницкого сельского поселения  имеютправо также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительногопроектирования поселения.
Новые площади в сельских населенных пункта поселения планируются  Генеральным планом в основном  под жилые зоны сперспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных

жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения  в28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также подпроизводственно-коммунальные зоны и общественно-деловые зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается вперспективе, что  сельские населенные пункты  должны располагать всеми основными  учреждениямиобслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытовогообслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными

сооружениями   село Бронницаимеет в настоящее время газо-, тепло-, электро- иканализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются,модернизируются и расширяется с учетом развития  сельских населенных пунктов).

Объекты на территории  сельские населенные пункты  имеютпреимущественно локальные системыинженерного обеспечения. Газоснабжение природным газом этих  населенных пунктов на расчетный срокпланируется.
Генеральным планомБронницкого сельского поселения  при рассмотрении вопросов, связанных спереходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы,принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта

«Доступное   и  комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходиморешение следующих основных задач:

• приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствиесо стандартами качества;

• увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной

инфраструктуры;

• развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

• обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг всоответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемыБронницкого  сельского поселения  в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая ближайшую перспективу – 28м2 на человека в 2015 году –

Необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 102844м2 общей площади, а значитпостроить нового жилья, как минимум, в размере 17712,6м2 общей площади.

Следовательно,  для максимальновозможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаватьсяопережающий жилищный фонд с различнымипредложениями на формирующемся

жилищномрынке за счет ускорения жилищного строительства.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение

Максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальнойдоступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружениесохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новыхобъектов.Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытовогообслуживания в разрезе двух периодов:

• на конец первой очереди реализации генерального плана (2015 г.),

• на конец расчетного срока (2030 г.).

Решениями  Генерального плана в социальной сфере предполагаются следующиемероприятия:

а) на первую очередь:

- строительство аптеки, бани, реконструкция дома культуры в  селе Бронница;

Строительствопождепо в  деревне Холынья.

Размещение открытых спортивных сооружений (спортивных площадок)

предусматривается Генеральным планом этапами и на первую очередь, и на расчетныйсрок по мере развития населенного пункта.

Кроме того, проектное предложение по населенным пунктам Бронницкого

сельского поселения: благоустройство улично-дорожной сети в полосе отвода.Устройство остановочных павильонов, электроосвещение.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения существующейи проектируемой застройки Бронницкого сельского поселения  необходимо предусмотреть:

- реконструкцию насосных станций НС-I, НС-II, НС-III подъема, водозаборных иочистных сооружений в п. Пролетарий в связи с увеличением расходов потребляемойводы.

- строительство новых магистральных водопроводных сетей, замена изношенныхсетей с увеличением их диаметра по мере их необходимости.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения существующей ипроектируемой застройки Бронницкого сельского поселения  необходимо предусмотреть:

- реконструкцию существующих насосных станций с увеличением

производительности;

- замену магистральных самотечных и напорных трубопроводов с увеличениемдиаметров;

- реконструкцию биологических очистных сооружений с увеличением

производительности в п. Пролетарий.

приложение 2

к постановлению

Главы Бронницкого сельского поселения

от 05.09.2012 № 105

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации Генерального плана

Бронницкого сельского поселения на период 2012-2030 года

| учреждения | Ед.изм. | Требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | Намечаемая к строительству |  |  |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |  |
| Дошкольные детские учреждения | мест | 132 | 11 | 114 | 114 | - | - | Сохраняемые: здание МДОУ № 28 (с.Бронница) |
| Общеобразовательные школы | мест | 295 | 229 | 624 | 624 | - | - | Сохраняемые: здание МОУ Бронницкая СОШ ( в с.Бронница) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещ\ смену | 66 | 43 | 80 | 80 | - | - | Сохраняемые: Бронницкая врачебная амбулатория, Белогорский ФАП, ХолынскийФАП,Наволокский ФАП, Частовской ФАП |
| аптека | Объект На посе ление | 1 | 1 |  |  | 1 | - | Намечаемые к строительству: с.Бронница |
| Спортивные залы | М2 | 1285,6 | 839,3 | 754 | 754 | 85 | - | Сохраняемые : филиал Пролетарского МЦКД МУК Бронницкий ФОЦ, спортивный зал в МОУ Бронницкая СОШ |
| Плоскосные спортивные сооружения | М2 | 33057 | 21582 | 14000 | 14000 | 7582 | - | Намечаемые к строительству: с.Бронница, д.Холынья, д.Глебово |
| Учреждения культурно-досугового типа | Ед. (мест в зале) | 367 | 360 | 300 | 300 | 60 |  | Сохраняемые: Бронницкий СДК, Намечемые к строительству:вд.Белая Гора |
| библиотеки | мест | 17 | 12 | 32 | 32 | - | - |  |
| бани | мест | 26 | 17 | - | - | 20 |  | Намечемые к строительству в с.Бронница |
| Сберегательная касса | Объект на посел. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделение связи | Объект на поселен. | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | Сохраняемые: ОПС Бронница |
| Опорный пункт охраны порядка | Объект на посел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: в здание Администрации Бронницкого сельского поселения в с.Бронница |
| Пожарное ДЕПО | Кол-во/машин. | 1\2 | 1\2 | - | - | 1\4 | - | Намечаемые к строительству в д.Холынья |
| Проектная норма жилой обеспеченности | М2\чел |  |  |  |  | 28 | 46 | Увеличение жилой площади за счет индивидуального жилищного строительства |
| Объем жилищного фонда к концу периода | М2 |  |  |  |  | 102844 | 110308 |  |
| Сносимый жилой фонд | М2 |  |  |  |  | - | - |  |
| Объем нового жилищного фонда | М2 |  |  |  |  | 17712,6 | 25176,6 | Увеличение жилой площади за счет индивидуального жилищного строительства |