Российская   Федерация

Совет депутатов Бронницкого  сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ

От 27.06.2011   №  36

с.Бронница

О внесении изменений в решение

Совета депутатов  от 11.05.2011 № 27

«Об утверждении  Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Бронницкого сельского поселения Новгородского

муниципального района на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития от 06.05.2011 № 204

Совет депутатов  Бронницкого сельского  поселения  решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  Бронницкого сельского поселения от  11.05,2011 № 27 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района на 2011 - 2013 годы».

1.1. Увеличить срок реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры до 2014 года (далее – Программа).

1.1.1. В наименовании решения Совета депутатов от  11.05.2011 № 27 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Бронницкого  сельского поселения Новгородского муниципального района на 2011-2013 годы»  цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.1.2. В пункте 1 Решения цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.1.3. В пункте «Сроки реализации Программы» Раздела «Паспорт Программы» цифры  «2013» заменить цифрами «2014».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 «Водоснабжение  » изложить в следующей редакции: «В процессе реализации Программы планируется

| Планируемые работы в 2012-2014 году | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс. Руб. |
| Перекладка сетей водопровода по ул.Южной | Перекладка сетей водопровода по ул.Южной | 540.8 | Перекладка сетей водопровода по ул.Южной | 540.8 | Перекладка сетей водопровода по ул.Южной | 540.8 |

.

1.3.Пункт 3.2 раздела 3  «Водоотведение» изложить в следующей редакции: «В процессе реализации Программы планируется

| Планируемые работы в 2012-2014 году | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс. Руб. |
| Замена напорной линии канализации по ул.Мелиораторов 300 м | Замена трубопровода -100 м | 252,31 | Замена трубопровода 100м | 252.31 | Замена трубопровода 100 м | 252.31 |
| Капитальный ремонт БОС п.Пролетарий | Ремонт здания и технологического оборудования | 212.81 | Ремонт здания и технологического оборудования | 212.81 | Ремонт здания и технологического оборудования | 212.81 |

1.4.Пунк 3.3 раздела 3 «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции: «В процессе реализации Программы планируется

| Планируемые работы в 2012-2014 году | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс .руб. | Планируемые работы | Тыс. Руб. |
| Замена водоподогревателей на пластинчатые.Котельная №41 | 2 | 309.42 |  |  |  |  |
| Замена ГРУ. Котельная №41 | 1 | 500.0 |  |  |  |  |
| Замена котлов КВС-0,9-95 котельной №45 | 2 | 1334.38 | 2 | 1212.0 |  |  |
| Замена водоподогревателей на пластинчатые. Котельная №45 | 2 | 309.42 |  |  |  |  |
| Замена ГРУ. Котельная №45 | 1 | 500.0 |  |  |  |  |
| Замена котлов КВС-0,9-95 котельной №41 |  |  | 2 | 1212.0 | 2 | 1212.0 |
| Замена теплосети ЦО от ж/д№3,ул.Молодежная до ж/д №8, ул.Молодежная на новые в ППУ изоляции. Котельная №41 |  |  | 450 м | 529.22 |  |  |
| Замена теплосети ЦО от Бронницкого СКК до ж/д №2 и ж/д№5 по ул.Молодежная на новые в ППУ изоляции. Котельная №41 |  |  |  |  | 1006 м | 1741.22 |

2.Опубликовать решение в газете «Звезда» и  разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу  www. bronniciadm.ru

Зам.председателя

Совета депутатов:                                                          В.Н.Кондратьев