Российская Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26.02.2014      № 8-рг

с.Бронница

Об утверждении графика

ремонта дорог Бронницкого

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бронницкого сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый График ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Бронницкого сельского поселения и искусственных сооружений на них на 2014 год.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.bronnicaadm.ru в раздел «Документы».

Глава сельского поселения:                                           Е.Н.Евсеева

|  | УТВЕРЖДЕН Распоряжением Администрации Бронницкого сельского поселения от 26.02.2014 № 8-рг |
| --- | --- |

ГРАФИК

ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения Бронницкого сельского

поселения и искусственных сооружений на них

на 2014 год

| № пп | Наименование объекта | Виды работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бронница, ул.Нишенская | Текущий ремонт участка дороги | 3 квартал |
| 2 | с.Бронница, ул.Речная | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 3 | с.Бронница, ул.Нагорная | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 4 | с.Бронница, ул.Лесная | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 5 | с.Бронница, ул.Западная | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 6 | с.Бронница, ул.Боровская | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 7 | Дорога по д.Дубровка | Ремонтное профилирование | Май-июнь 2 квартал |
| 8 | Подъезд к д.Полосы | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 9 | Дорога по д.Полосы | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 10 | Подъезд к д.Чурилово | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 11 | Дорога по д. Чурилово | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 12 | д.Частова ул.Центральная от магазина до конца деревни | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 13 | д.Частова ул.Речная | Текущий ремонт искусственного сооружения (трубочка) | 3 квартал |
| 14 | д.Новое Село, ул.Речная | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 15 | д.Новое Село, ул.Центральная | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 16 | д.Новое Село, ул.Песочная | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 17 | д.Новое Село, ул.Береговая | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 18 | д.Прилуки, ул.Лесная | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 19 | д.Холынья от д.№ 20 до д.№ 56 | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 20 | От примыкания к дороге на д.Холынья до д. № 4Б | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 21 | д.Холынья от д.№ 77 до д.№ 55 | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 22 | д.Чавницы от д.№ 56 до д.№ 96 | Ремонтное профилирование | Май-июнь |
| 23 | д.Чавницы от д.№ 55 до д.№ 39 | Ремонтное профилирование | Май-июнь |