Российская   Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    17.03.2014 № 11-рг

с. Бронница

О проведении двухмесячника весенней

санитарной очистки, благоустройства и

озеленения  территории Бронницкого

сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бронницкое сельское поселение и в целях улучшения очистки улиц, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения санитарного порядка на территории Бронницкого сельского поселения,

1.В период с 15 апреля по 15 июня 2014 года провести на территории Бронницкого сельского поселения двухмесячник весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения   территории Бронницкого сельского поселения.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению двухмесячника весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения   территории Бронницкого сельского поселения в 2014 году.

3.Проинформировать население Бронницкого сельского поселения о проведении и итогах двухмесячника весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории Бронницкого сельского поселения через средства массовой информации, объявления.

4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

5.Опубликовать распоряжение в районной газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу   www. bronnicaadm.ru в разделе  “Документы»

Глава сельского поселения:                                           Е.Н.Евсеева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Главы

Бронницкого сельского поселения

от   14.03.2014  № 11-рг

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника

весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению

территории Бронницкого сельского  поселения в 2014 году.

| № п\п | мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить работу по выявлению объектов недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории Бронницкого сельского поселения | Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении двухмесячника |
| 2 | Направить письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | Администрация Бронницкого сельского поселения | Апрель, май |
| 3 | Провести рейды по населенным пунктам с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений, | депутаты Совета депутатов поселения, старосты, Администрация Бронницкого сельского поселения | До 15 мая |
| 4 | Направить гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений , заборов ,требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении двухмесячника по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества |
| 5 | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Бронницкого сельского поселения , Правил пожарной безопасности , организации сбора и вывоза мусора от жилых домов частного сектора | Администрация Бронницкого сельского поселения | Апрель, май |
| 6 | Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистки от мусора и озеленению населенных пунктов поселения : 1у .многоквартирных домов в с.Бронница по ул.Молодежной, ул.Мелиораторов, ул.Бронницкая 156-е дома, ул.Боровская д.2,4; ул.Березки д.42 и 44; 2.в частном секторе в населенных пунктах поселения гражданам - отремонтировать заборы, произвести косметический ремонт жилых домов, благоустроить придомовую территорию | Администрация Бронницкого сельского поселения ЖЭУ № 9 ООО УК «Вече», старосты населенных пунктов, жители | С 25 апреля по 5 мая В течении двухмесячника |
| 7 | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенных пунктов, в местах отдыха: реках ,водоемах, лесах | Администрация Бронницкого сельского поселения, старосты населенных пунктов | Апрель, май |
| 8 | Организовать и провести работы по благоустройству гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | Администрация Бронницкого сельского поселения | Апрель, май |
| 9 | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население | Администрация Бронницкого сельского поселения | Апрель, май, июнь |
| 10 | Провести уборку, благоустройство и озеленение воинских захоронений силами коллективов, закрепленных за этими захоронениями | Ляхова М.П., служащая администрации Бронницкого сельского поселения | До 1 мая |
| 11 | Привести в порядок выгребные ямы, площадки для сбора мусора в жилых массивах, мусорных контейнеров, наружных туалетов муниципального жилого фонда | Волкова М.П., начальник ЖЭУ № 9 ООО «Управляющая компания Вече» | До 1 мая |
| 12 | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов. Обновить по населенным пунктам сигналы оповещения населения | Чеблакова Е.М., заместитель Главы администрации поселения | До 15 мая |
| 13 | Силами учащихся Бронницкой общеобразовательной школы провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берегов рек Мста и Глушица ; 2)«Чистое село» | Администрация Бронницкого сельского поселения, МОУ Бронницкая общеобразовательная школа | В течении двухмесячника |
| 14 | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций , предприятий, независимо от форм собственности | Руководители организаций, предприятий, учреждений | До 9 мая |
| 15 | Организовать спиливание опасных фаутных деревьев в населенных пунктах поселения | Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении двухмесячника |
| 16 | Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Бронницкого сельского поселения | Администрация Бронницкого сельского поселения, | В течении двухмесячника по благоустройству |
| 17 | Организовать работу по уборке остатков сгоревших домов, строений, сооружений, упавших заборов | Администрация Бронницкого сельского поселения, собственники домов, строений сооружений | в течении двухмесячника |
| 18 | Организовать работы по уборке и благоустройству территорий мест, определенных для массового купания населения и вывозку мусора с них | Администрация Бронницкого сельского поселения | Май, июнь |
| 21 | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок в с.Бронница | Администрация Бронницкого сельского поселения | Июнь |
| 22 | Произвести ремонтное профилирование дорог местного значения | Администрация Бронницкого сельского поселения | Май,июнь |