Российская   Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.12.2014   № 74-рг

с.Бронница

О  плане мероприятий по благоустройству

территории Бронницкого сельского поселения

в 2015 году.

В соответствии с   Уставом  муниципального образования Бронницкое  сельское поселение и в целях улучшения  благоустройства  территории Бронницкого сельского поселения,

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству территории Бронницкого сельского поселения в 2015 году.

2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

3.Опубликовать  распоряжение в районной газете «Звезда» и  разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу   www. bronnicaadm.ru в разделе  «Благоустройство»

Глава сельского поселения:                                           Е.Н.Евсеева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

Бронницкого сельского поселения

от 31.12.2014 г. № 74-рг

ПЛАН

мероприятий по  благоустройству

территории Бронницкого сельского  поселения в 2015 году.

| № п\п | мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить выявление объектов недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории Бронницкого сельского поселения | Комиссия по благоустройству территории Бронницкого сельского поселения | постоянно |
| 2 | Провести рейды по населенным пунктам с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений, | депутаты Совета депутатов поселения, старосты, Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении года |
| 3 | Направлять письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении года |
| 4 | Направлять гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений , заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | Администрация Бронницкого сельского поселения | Постоянно по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества |
| 5 | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Бронницкого сельского поселения и соблюдения пожарной безопасности , Правил пожарной безопасности и организации сбора и вывоза ТБО от жилых домов частного сектора | Администрация Бронницкого сельского поселения | Декабрь 2013 года И по мере необходимости в течении года |
| 6 | Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистки от мусора и озеленению населенных пунктов поселения : 1у .многоквартирных домов в с.Бронница по ул.Молодежной, ул.Мелиораторов, ул.Бронницкая 156-е дома, ул.Боровская д.2,4; ул.Березки д.42 и 44; 2.в частном секторе в населенных пунктах поселения гражданам - отремонтировать заборы, произвести косметический ремонт жилых домов, благоустроить придомовую территорию | Администрация Бронницкого сельского поселения, обслуживающая компания, старосты населенных пунктов, жители | С 20 апреля по 5 мая В течении двухмесячника по благоустройству |
| 7 | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенных пунктов, в местах отдыха: реках ,водоемах, парках | Администрация Бронницкого сельского поселения, старосты населенных пунктов | Апрель, май |
| 8 | Организовать и провести работы по благоустройству гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | Администрация Бронницкого сельского поселения | Апрель, май |
| 9 | Совместно с Администрацией Пролетарского городского поселения организовать и провести субботник жителей с Бронница и п.Пролетарий по благоустройству гражданского кладбища в с.Бронница | Администрация Бронницкого сельского поселения Администрация Пролетарского городского поселения | В течении двухмесячника по благоустройству |
| 10 | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население | Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении года |
| 11 | Провести уборку, благоустройство и озеленение воинских захоронений силами коллективов, закрепленных за этими захоронениями | Администрация Бронницкого сельского поселения | До 1 мая |
| 12 | Привести в порядок выгребные ямы, площадки для сбора мусора в жилых массивах, мусорных контейнеров, наружных туалетов муниципального жилого фонда | Обслуживающая компания | май |
| 13 | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов. Обновить по населенным пунктам сигналы оповещения | Чеблакова Е.М., заместитель Главы администрации поселения | До 15 мая |
| 14 | Силами учащихся Бронницкой общеобразовательной школы провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берегов рек Мста и Глушица ; 2)«Чистое село» | Администрация Бронницкого сельского поселения, МОУ Бронницкая общеобразовательная школа | В течении двухмесячника по благоустройству |
| 15 | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций , предприятий, независимо от форм собственности | Руководители организаций, предприятий, учреждений | В течении двухмесячника по благоустройству |
| 16 | Организовать спиливание опасных фаутных деревьев в населенных пунктах поселения | Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении года |
| 17 | Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Бронницкого сельского поселения | Администрация Бронницкого сельского поселения, | В течении года |
| 18 | Продолжить работу по постановке на учет в установленном законодательством порядке бесхозяйного имущества | Лощакова И.А., главный специалист, юрист Администрации Бронницкого сельского поселения | постоянно |
| 19 | Организовать работу по уборке остатков сгоревших домов, строений, сооружений, упавших заборов | Администрация Бронницкого сельского поселения, собственники домов, строений сооружений | По необходимости |
| 20 | Организовать работы по уборке и благоустройству территорий мест, определенных для массового купания населения | Администрация Бронницкого сельского поселения | Май, июнь |
| 21 | Продолжить работу по организации сбора и вывоза мусора от жилых домов частного сектора в населенных пунктах поселения | Администрация Бронницкого сельского поселения, | В течении года |
| 22 | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок в с.Бронница | Администрация Бронницкого сельского поселения | Июнь |
| 23 | Произвести при необходимости ремонт дорог общего пользования местного значения | Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении года |
| 24 | Объявить на территории Бронницкого сельского поселения традиционный смотр-конкурс по благоустройству по номинациям : двор образцового содержания; подъезд образцового содержания; лучшая частная усадьба; самая благоустроенная территория организации, учреждения; активный участник движения по благоустройству | Администрация Бронницкого сельского поселения | Июнь |
| 25 | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | Администрация Бронницкого сельского поселения | постоянно |
| 26 | Провести работы по организации и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация Бронницкого сельского поселения | В течении года |