Российская Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  05.11.2014          № 53- рг

с.Бронница

Об утверждении графика ремонта

автомобильных дорог общего

пользования населенных пунктов

Бронницкого сельского поселения

на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бронницкого сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый график ремонта автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов Бронницкого сельского поселения на 2015 год.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.bronnicaadm.ru в раздел «Документы».

Глава сельского поселения:                                           Е.Н.Евсеева

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Бронницкого сельского поселения

№ 53рг от 05.11.2014

ГРАФИК

ремонта  автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Бронницкого сельского поселения на 2015 год

| № пп | Наименование объекта | Виды работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Холынья, от церкви до дороги на д. Малое Лучно | Ремонт участка дороги от д.12 до начала дороги на д. Малое Лучно | Июнь-октябрь |
| 2 | д.Глебово, ул.Дачная | Ямочный ремонт участка дороги с асфальтобетонным покрытием | Июнь-октябрь |