Российская Федерация

Администрация Бронницкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01.02.2013          № 8- рг

с.Бронница

О внесении изменений в распоряжение

администрации Бронницкого сельского

поселения от 11.05.2012 г. № 24-рг

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бронницкого сельского поселения внести изменения в распоряжение администрации Бронницкого сельского поселения от 11.05.2012 г. № 24-рг «Об утверждении Плана мероприятий  по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Бронницкого сельского поселения 2012-2013 гг.»

1. Изложить  План мероприятий  по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Бронницкого сельского поселения в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.bronnicaadm.ru в раздел «Документы».

Глава сельского поселения:                                           Е.Н.Евсеева

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Бронницкого сельского поселения

№ 8-рг от 01.02.2013

ПЛАН

мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Бронницкого сельского

поселения на 2012- 2013 годы

| № пп | Наименование объекта | Виды работ | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бронница ул.Бронницкая проезд к домам 156, 156в, 156 г; ул.Березки проезд к дому 44 | Разработка дефектных ведомостей, локальных смет | 3-4 квартал 2012 г. | Бюджет Бронницкого сельского поселения, Субсидии из бюджета Новгородской области |
| 2 | с.Бронница ул.Бронницкая проезд к домам 156, 156в, 156 г; | Ремонт асфальто-бетонного покрытия | 2-3 квартал 2013 г. | Бюджет Бронницкого сельского поселения, Субсидии из бюджета Новгородской области |